## Проблема и актуальность:

Проблема: Мы живем в эпоху «быстрого контента» и дефицита свободного времени. Стандартные медиаформаты длинные сериалы или масштабные игры требуют от человека огромных ментальных ресурсов и долгого погружения, на которые часто нет сил или времени. При этом у аудитории сохраняется потребность в эмоциональной разрядке и переключении фокуса внимания после тяжелого дня. Возникает разрыв: крупные проекты могут утомлять своей продолжительностью, а типичные короткие мобильные игры предлагают лишь механическое «убийство времени», не давая достаточного эмоционального отклика.

Актуальность проблемы подтверждается глобальным изменением паттернов восприятия информации. Эпоха алгоритмических лент (TikTok, Shorts, Reels) перестроила дофаминовую систему аудитории: современный пользователь привык получать эмоциональный отклик в первые же секунды взаимодействия с контентом. Классическая структура видеоигр — с долгой экспозицией, обучением и медленным погружением — сегодня вступает в конфликт с этой реальностью. Игрок с клиповым мышлением теряет фокус еще до того, как начнется основной геймплей. Проект VECORDIA актуален тем, что напряжение и вызов здесь стартуют с первой секунды, удовлетворяя потребность современной аудитории в мгновенной вовлеченности.

Целевая аудитория

Наша основная аудитория — это люди в возрасте от 18 до 35 лет. Это активные пользователи Steam и площадок вроде itch.io, которые следят за инди-сценой и предпочитают компактные авторские проекты масштабным блокбастерам.

Мы выделяем две основные группы:

- Любители инди-игр и жанра хоррор: Это игроки, которые ищут новый игровой опыт с интересными геймплейными фишками. Им важна атмосфера, визуальный стиль, а также они ценят короткие, но насыщенные истории, которые можно пройти за один присест.

- Сообщество спидраннеров и любителей хардкорного геймплея: Игроки, ориентированные на идеальное освоение игровых механик, оптимизацию маршрутов и соревнование со временем. Для этой группы игра раскрывается во «второй фазе»: когда страх отступает, их главным стимулом становится чистый азарт. Они возвращаются в проект ради поиска идеальных таймингов, эффективного микроменеджмента стресса и возможности балансировать на грани критического уровня тревоги ради экономии ценных секунд.

## Миссия

Доказать на практике, что для создания увлекательной игры и привлечения внимания аудитории не требуются огромная команда или раздутые бюджеты. Мы стремимся показать, что грамотно выстроенный цикл базовых механик способен затягивать сам по себе, делая ставку на выверенный геймплей, а не на дорогостоящий контент.

## Цель

Цель проекта — к 25 июня 2026 года разработать и подготовить к защите играбельный MVP-билд аркадного хоррора, включающий готовую локацию, систему нарастания тревожности и полностью реализованные механики бытовых ритуалов. Фокусировка на ограниченном количестве механик гарантирует достижимость результата в срок и выступает практическим фундаментом для реализации нашей миссии.

### Задачи проекта

1. Пре-продакшн

- Создание концепции игры

- Создание мудборда/концепт-артов

- Написание сценария и реплик

- Проектирование локации

- Проектирование UI/UX

- Создание звуковой концепции

- Создание репозитория GitHub

2. Производство контента и ассетов

- Создание 3д моделей окружения

- Доработка сценария

- Создание UI элементов

- Создание/подбор эмбиентов, проработка звуковых эффектов

3. Программирование, интеграция и сборка

- Настройка проекта в движке, импорт ассетов

- Грей-боксинг

- Реализация контроллера персонажа (ходьба, бег, мышь)

- Реализация систем ритуалов

- Создание инструментов (аудиоменеджер, менеджер субтитров)

4. Тестирование и доработка

- Функциональное тестирование

- Игровой тест

- Исправление багов

- Финальная полировка

5. Релиз

- Финальная сборка

- Финальное тестирование билда

- Подготовка презентации (скриншоты, слайды, гифки)

- Защита проекта

## Гипотеза (продуктовая)

Гипотеза 1: Проверка реиграбельности

- Мы считаем, что базовая механика выполнения бытовых ритуалов в условиях жесткого таймера (4 минуты) генерирует достаточный уровень азарта и вызова, чтобы мотивировать игрока на повторные прохождения.

- Для проверки этого мы проведем внутренний плейтест MVP-версии на целевой аудитории и измерим среднее количество сыгранных сессий подряд одним человеком без принуждения.

- Мы окажемся правы, если достигнем показателя, при котором 70% тестировщиков добровольно запустят игру минимум 3 раза подряд (перезапуски после смерти или победы) в рамках одного плейтеста.

### Гипотеза №2: Потенциал для спидраннеров

- Мы считаем, что если построить строгую систему нарастания тревоги с последующими усложнениями геймплея, игра приобретет спрос для спридраннеров.

- Для проверки этого мы проведем: тестовые игровые сессии среди любителей спидраннеров, и измерим среднее количество повторных запусков игры одним пользователем в рамках одной сессии плейтеста.

- Мы окажемся правы, если достигнем: того, что не менее 60% тестируемых из спидран сообщества перепройдут игру для достижения наилучшего результата не менее 10 раз.

Гипотеза №3: Проверка эмоционального отклика

- Мы считаем, что жесткий четырехминутный цикл выполнения бытовой рутины в сочетании с прогрессирующими аудиовизуальными искажениями провоцирует у игрока резкие эмоциональные всплески и стабильно высокое напряжение непосредственно во время самого прохождения.

- Для проверки этого мы сделаем релиз бета-теста с последующим анкетированием и измерим субъективный уровень испытанного напряжения и последующего облегчения по 10-балльной шкале.

- Мы окажемся правы, если достигнем результата, при котором не менее 70% опрошенных оценят уровень испытанного напряжения и последующего облегчения  на 7 баллов и выше.

## Календарный план (дорожная карта)

Разбивка задачи и мероприятий с необходимыми ролями и временем на выполнение. Дополнительные форматы представления (например диаграмма Ганта) приветствуются!

| № п/п | Задача | Дата реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 этап | Пре-продакшн |  |
| 1 | Создание концепции игры | 06.03.2026 – 10.03.2026 |
| 2 | Создание мудборда / концепт-артов | 11.03.2026 – 13.03.2026 |
| 3 | Написание сценария и реплик | 18.03.2026 – 24.03.2026 |
| 4 | Проектирование локации | 25.03.2026 – 27.03.2026 |
| 5 | Проектирование UI/UX | 28.03.2026 – 29.03.2026 |
| 6 | Создание звуковой концепции | 30.03.2026 |
| 7 | Создание репозитория GitHub | 31.03.2026 |
| 2-3 этап | Направление А (Контент) |  |
| 1 | Создание 3D-моделей окружения | 01.04.2026 – 31.05.2026 |
| 2 | Доработка сценария | 01.04.2026 – 15.04.2026 |
| 3 | Подбор эмбиентов и звуковых эффектов | 16.04.2026 – 10.05.2026 |
| 4 | Создание UI-элементов | 11.05.2026 – 13.05.2026 |
| 2-3 этап | Направление Б (Разработка) |  |
| 1 | Настройка проекта в движке, импорт ассетов | 01.04.2026 – 02.04.2026 |
| 2 | Грей-боксинг | 03.04.2026 |
| 3 | Реализация контроллера персонажа | 04.04.2026 – 11.04.2026 |
| 4 | Реализация систем ритуалов | 12.04.2026 – 11.05.2026 |
| 5 | Создание инструментов | 12.05.2026 – 25.05.2026 |
| 4 этап | Тестирование и доработка |  |
| 1 | Функциональное и игровое тестирование | 06.06.2026 – 08.06.2026 |
| 2 | Исправление багов | 09.06.2026 – 18.06.2026 |
| 3 | Финальная полировка проекта | 19.06.2026 – 20.06.2026 |
| 5 этап | Релиз |  |
| 1 | Финальная сборка стабильного билда | 21.06.2026 |
| 2 | Подготовка презентации | 22.06.2026 – 24.06.2026 |
| 3 | Защита проекта | 25.06.2026 |

## Команда проекта

| ФИ | Роль в команде |
| --- | --- |
| Кононов Денис | Unity-разработчик |
| Бобылев Максим | 3d-художник |
| Махмудов Эльвин | Team Lead |
| Гайворонская Анжелика | Левел-дизайнер |

## Ресурсы

- Товар (товарная продукция): 3D-модели и ассеты (Sketchfab), Игровая локация (Сцена), Уникальные 3D-модели, Программные скрипты(C#), Сценарий

- Работа: Игровой билд и код (Unity), 3D-модели (Blender), Сценарий и документация (Word, LibreOffice), Репозиторий (GitHub), Интерактивная доска(Figma)

- Услуга: Генерация контента (ИИ),Поиск визуальных решений и референсов (Pinterest, Fears to Fathom, Orderly Havoc),Обучение и поиск программных решений (Metanit), пары по ВПД/консультация по проекту(Илья Нигматуллин),курсы по 3д(Youtube)

## Риски

| ID | Риск | Вероятность(1-5) | Влияние (1-5) | Приоритет (V×I) | Меры по снижению | Ответственность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Не успеем интегрировать все 3д модели в игру | 3 | 4 | 12 | Сокращение количества уникальных моделей/Покупка готовых ассетов / Использование стоковых моделей | Максим |
| R2 | Unity будет некорректно работать | 1 | 5 | 5 | Проверять обновление unity и драйверов и всегда делать бэкап | Денис |
| R3 | Заболел один из участников команды | 5 | 3 | 15 | Динамичность ролей, ведение прозрачной документации кода и ассетов в репозитории для быстрой передачи задач | Вся команда |
| R4 | Из-за временных ограничений и дефицита времени на разработку/тестирование, существует риск возникновения усталости и выгорания членов команды | 4 | 4 | 16 | Полный запрет на добавление новых идей до релиза/Выделение дней без со звонов и обсуждений для фокусной работы | Эльвин |
| R5 | Технические проблемы с Git или хостингом проекта | 4 | 4 | 16 | Всегда иметь бэкап | Денис |
| R6 | Конфликты в команде (разногласия по идеям) | 3 | 2 | 6 | Взять перерыв на 5 минут чтобы каждый мог выстроить свою идею сказать и аргументировать | Эльвин |
| R7 | Нестабильная работа месенджера из-за который появляются проблемы с коммуникацией | 5 | 1 | 5 | Поменять мессенджер | Вся команда |